|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIV.**  **ESTRUCT.** | **Comunicación Cliente** | **Planificación** | | **Análisis de riesgos** | | **Ingeniería** | | **Construcción y adaptación** | | **Evaluación cliente** |
| **Acciones** | **SRS** | **Estimación** | **Planificación** | **Valor** | **RSGR** | **Análisis** | **Diseño** | **Codificación** | **Prueba** |  |
| **Proyecto** | **Introducción, descripción proyecto:**  Claudia  19/11  Carlos, Bitttor  11/12  **Acoplar CUs documento:**  Jorge  11/12 | **Est. Proy. PP:**  Rubén  11/12  Jorge  30/12 | **Mec. Seg. y control PP:**  Claudia  11/12  **Rec. Proy. PP:**  Jorge  11/12  **EDT:**  Rubén  30/12 | **Estudio de riesgos, plan gestión riesgos:**  Bittor  11/12  **Revisión:** Bittor 30/12 | | **Definición subsist.**  Grupal  19/11  **Revisión CRC:**  Grupal  10/01 | **Pdf navegable:**  Rubén  19/11  **Relaciones subsistemas y clases java:**  Grupal  28/02 | **Sesiones revisión programa:**  04/04  25/04  Grupal | **Pruebas conjuntas:**  16/05  Grupal  **Depuración y correcciones:**  26/05  **Pruebas:**  31/05  Grupal |  |
| **Revisión SRS:**  Carlos 11/12  Claudia 30/12 | **Revisión PP:**  Carlos 11/12  Claudia 30/12 | |
| **Subsistema Gestor Usuarios** | **DCU, CUs:** Jorge, Bittor, Manu  19/11 |  | **Planificación temporal PP:**  Manu  11/12  **Diagramas Gantt:**  Manu  30/12 | **CRC:** 30/12  Jorge, Bittor, Manu | **Pantallas:** 19/11  **Planif. Código:**  21/03  Jorge, Bittor, Manu | **Programación:**  12/05  Jorge, Bittor, Manu | |  |
| **Subsistema Gestor Actividad.** | **DCU, CUs:** Carlos, Claudia  19/11 | **CRC:** 30/12 Carlos, Claudia | **Pantallas:** 19/11  **Plan. Cód:** 21/03  Carlos, Claudia | **Programación:**  12/05  Carlos, Claudia | |  |
| **Subsistema Buscador** | **DCU, CUs:** Rubén  19/11 | **CRC:** 30/12  Rubén | **Pantallas :**19/11  **Plan. Cód:** 21/03  Rubén | **Programación:**  12/05  Rubén | |  |