|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Enero 2017** | | |
| Actividad | Tareas | Fechas |
| Análisis | Puesta en común CRC | Durante todo el mes |
| Revisión CRC |
| Diseño | Definir relaciones entre las clases de java y subsistemas del programa | Enero-febrero |
| **Febrero 2017** | | |
| Actividad | Tareas | Fechas |
| Diseño | Planificación del código. Llamadas entre clases | 24/02 |
| Revisiones y correcciones | 28/02 |
| **Marzo 2017** | | |
| Actividad | Tareas | Fechas |
| Diseño | Planificación de funciones por subsistema | 17/03 |
| Sesión de revisiones y correcciones | 21/03 |
| Codificación | Programación de cada subsistema  Fase inicial | 31/03 |
| Sesión revisiones | 04/04 |
| **Abril 2017** | | |
| Actividad | Tareas | Fechas |
| Codificación | Programación y Pruebas de cada subsistema | Todo el mes |
| Sesión revisiones | 25/04 |
| **Mayo 2017** | | |
| Actividad | Tareas | Fechas |
| Codificación | Programación | Hasta 12/05 |
| Pruebas | Depuración y pruebas conjuntas de todos los subsistemas | 16/05 |
| Codificación | Corrección de errores | 26/05 |
| Pruebas | Pruebas | 31/05 |

**Estimaciones temporales inventadas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimaciones temporales (horas)** | | | | | |
| Subsistemas | Análisis | Diseño | Codificación | Pruebas | Totales |
| Gestor Actividades | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Gestor Usuarios | 7 | 8 | 14 | 4 | 33 |
| Buscador | 5 | 8 | 10 | 3 | 26 |
| Totales | 17 | 20 | 28 | 11 | 76 |