|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIV.**  **ESTRUCT.** | **Comunicación Cliente** | **Planificación** | | **Análisis de riesgos** | | **Ingeniería** | | **Construcción y adaptación** | | **Evaluación cliente** |
| **Acciones** | SRS | Estimación | Planificación | Valor | RSGR | Análisis | Diseño | Codificación | Prueba |  |
| **Proyecto** | Introducción, descripción proyecto:  Claudia  19/11/16  Carlos, Bitttor  11/12/16  Acoplar CUs documento:  Jorge  11/12/16 | Est. proyecto PP:  Rubén  11/12/16  Jorge  30/12/16 | Mecanismos seguimiento y control PP:  Claudia  11/12/16  Recursos del proyecto PP:  Jorge  11/12/16  EDT  Rubén  30/12/16 | Estudio de riesgos, plan gestión riesgos PP:  Bittor  11/12/16 | | Análisis proyecto:  Definición subsist.  Grupal  19/11/16 | Pdf navegable:  Rubén  19/11/16 |  |  |  |
| Revisión SRS:  Carlos 11/12/16  Claudia 30/12/16 | Revisión PP:  Carlos 11/12/16  Claudia 30/12/16 | |
| **Subsistema Gestor Usuarios** | DCU,CUs:  Jorge, Bittor, Manu  19/11/16 |  | Planificación temporal PP:  Manu  11/12/16  Diagramas Gantt:  Manu  30/12/16 |  | Pantallas:  Jorge, Bittor, Manu  19/11/16 |  |  |  |
| **Subsistema Gestor Actividad.** | DCU,CUs:  Carlos, Claudia  19/11/16 |  | Pantallas:  Carlos, Claudia  19/11/16 |  |  |  |
| **Subsistema Buscador** | DCU,CUs:  Rubén  19/11/16 |  | Pantallas:  Rubén  19/11/16 |  |  |  |