|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Septiembre 2016** | | | |
| Actividad | Tareas | Tiempo estimado | Fechas |
| Propuesta de proyectos | Preparación individual de ideas de proyecto | Indeterminado | Todo el mes |
| Exposición | 2h | 30/09 |
| **Octubre 2016** | | | |
| Actividad | Tareas | Tiempo estimado | Fechas |
| Elección de un proyecto | Votación de proyectos | 1h | 01/10 |
| Distribución de equipos por proyectos más votados | 1h | 01/10 |
| Formación del | Sesión reconocimiento | 2h | Primera semana |
| equipo | Definición estructura organizativa del equipo | Indeterminado | Primera semana |
|  | Descripción del proyecto | 8h | Segunda quincena |
| **Noviembre 2016** | | | |
| Actividad | Tareas | Tiempo estimado | Fechas |
| Definición del equipo | Planificación problemas a tratar | 4h | 03/11 |
| Orientación del proyecto | 5h | Primera semana |
| Sesión de revisiones y correcciones | 3h | 10/11 |
| Desarrollar CDU | Fase Inicial  Examinar CDU y elaborar DCU | 6h | 11/11 – 17/11 |
| División CDU en subsistemas  Distribución del grupo en subsistemas  Fase de Especialización | 10h | 17/11 – 22/11 |
|  | Elección CDU más importantes | 1h | 23/11 |
|  | Desarrollo CDU más importantes | 8h | Última semana |
| **Diciembre 2016** | | | |
| Actividad | Tareas | Tiempo estimado | Fechas |
| Elaboración SRS | Sesión inicial y elaboración de un borrador SRS | 2h | 02/12 |
| Avances y desarrollo | 25h | Todo el mes |
| Sesión revisión SRS\_v1 | 5h | 29/12 |
| Elaboración | Sesión inicial y elaboración de un borrador PP | 2h | 02/12 |
| Plan de | Avances y desarrollo | 25h | Todo el mes |
| Proyecto | Sesión revisión PP\_v1 | 5h | 29/12 |